JON BRANDING — INTERNAL DOC

PULSE

AI-powered CRM reporting platform

Texnik arxitektura va MVP reja

v1.0 — 2026-yil may

Tayyorladi: Baxtiyorjon Gaziyev

Loyiha kodi: PULSE-001

# 1. Qisqacha xulosa (Executive Summary)

Reportagram bozorda birinchi bo'ldi. Lekin ular faqat raqam yuborishadi. Biz aql yuboramiz.

Pulse — bu AmoCRM, Bitrix24, Pipedrive va HubSpot uchun AI-powered hisobot va analitika platformasi. Reportagram'dan farqli o'laroq, Pulse oddiy raqamlardan o'tib, sotuvchilarning xatosini ko'rsatadi, prognoz qiladi va avtomatik harakat qiladi.

### Asosiy farqlar

- AI-Insights: «Bugun nima yomon ketdi va nima qilish kerak» — Gemini/Claude yordamida tushuntiriladi

- 4 ta CRM integratsiyasi MVP'da (Reportagram'da 1 ta — AmoCRM)

- Brandlangan vizual hisobotlar: PDF, Instagram Story, video-summary

- Real-time alertlar: lead 15 daqiqa javobsiz qolsa — boss'ga signal

- Multi-tenant SaaS arxitekturasi — global masshtablashga tayyor

### Maqsadli ko'rsatkichlar (12 oy)

| KPI | MVP (3 oy) | Beta (6 oy) | Year 1 (12 oy) |
| --- | --- | --- | --- |
| To'lovchi mijozlar | 30 | 200 | 800 |
| MRR | $1,500 | $12,000 | $60,000 |
| Bozor | O'zbekiston | +Qozog'iston | +Rossiya, MDH |
| Jamoa hajmi | 3 kishi | 6 kishi | 12 kishi |

# 2. Brending va pozitsiyalash

## 2.1 Ishchi nom: Pulse

Pulse — qisqa, baynalmilal, eslab qolish oson. Sotuvning «yurak urishi» metaforasi. Domenlar: trypulse.io, pulse.uz, pulsecrm.com (tekshirish kerak).

### Muqobil nomlar (agar Pulse band bo'lsa)

- Brief — kunlik briefing assistenti

- OrbitCRM — sotuv orbitasi

- Echo — javob qaytaruvchi insight

- Salesgram — bevosita raqobat pozitsiyasi (Reportagram'ga qarshi)

## 2.2 Pozitsiya bayonoti

«Reportagram raqam yuboradi. Pulse aql yuboradi.»

Biz CRM hisobotni yangidan o'ylab topdik. Endi siz raqamlarni ko'rib emas, AI tahlilini eshitib qaror qabul qilasiz. Pulse har kuni sizning sotuv jamoangizning yurak urishini tinglaydi — va qachon davolash kerakligini aytadi.

## 2.3 USP — 3 ta noyob taklif

| Funksiya | Nima berishi |
| --- | --- |
| AI Brain | Faqat sonlar emas — «Mehriniso bugun past ko'rsatkichda, sababi: 4 ta lead 6 soatdan ko'p javobsiz qolgan» kabi tushuntirishlar |
| Multi-CRM | AmoCRM + Bitrix24 + Pipedrive + HubSpot. Mijoz bittadan ko'p CRM ishlatsa ham, hammasi bitta dashboard'da |
| Action Layer | Faqat hisobot emas — avtomatik harakat: lead'ga SMS yuboradi, menejerga Telegram'da ogohlantirish beradi, KPI buzilsa boss'ni xabardor qiladi |

## 2.4 Maqsadli auditoriya (ICP)

| Segment | Hajm (UZ) | Ehtiyoj | Tolov qobiliyati |
| --- | --- | --- | --- |
| Sotuv jamoasi 3-10 kishi | ~3,000 firma | Yuqori | $50-150/oy |
| O'rta biznes 10-50 sotuvchi | ~800 firma | Yuqori | $200-800/oy |
| Yirik korxonalar 50+ | ~200 firma | O'rta | $1,000+/oy |
| Digital agentliklar | ~150 firma | O'rta-Yuqori | $100-300/oy |

# 3. Reportagram tahlili va imkoniyatlar

## 3.1 Reportagram bugun nima qiladi

- AmoCRM'dan kunlik hisobotni Telegram guruhga yuboradi

- Asosiy KPI: lead, gaplashilgan, sifatli, muvaffaqiyatli, daromad

- Top sotuvchi va bog'lanish tezligini ko'rsatadi

- Sodda matn format — emoji + raqam

## 3.2 Asosiy kamchiliklar

| Kamchilik | Bizning yechim |
| --- | --- |
| Faqat AmoCRM | 4 ta CRM + Google Sheets + 1C integratsiya |
| Faqat raqam, kontekst yo'q | AI Insights: nima yomon, sababi, qanday tuzatish |
| Faqat Telegram | Telegram + WhatsApp + Email + Dashboard + Mobil push |
| Vizual zaif | Brandlangan PDF, Story format, video-summary |
| Reaktiv (faqat hisobot) | Proaktiv: alert, eslatma, avtomatik harakat |
| Brandlash imkoniyati yo'q | White-label agentliklar uchun |
| Tarixiy tahlil yo'q | Hafta/oy/yil bo'yicha trend, prognoz, anomaliya |

## 3.3 Bozor imkoniyati

- O'zbekiston: 3,000+ AmoCRM ishlatuvchi firma, o'rtacha to'lov qobiliyati $50-200/oy

- Qozog'iston/Rossiya: 80,000+ AmoCRM mijozi, $30-100/oy

- Global: HubSpot va Pipedrive bozorlari — $150-500/oy

- TAM (O'zbekiston, 12 oy): ~$1.2M ARR

- SAM (UZ + Qozog'iston, 24 oy): ~$8M ARR

# 4. Texnik arxitektura

## 4.1 Tavsiya etilgan stack

Eng ideal stack — TypeScript monorepo. Sababi: SalesCoach AI'da bu stack allaqachon bor, sotuvga tayyor, modern frontend, kuchli ekosistema.

### Frontend

| Komponent | Texnologiya |
| --- | --- |
| Web Dashboard | Next.js 16 + React 19 + TypeScript 6 |
| UI library | shadcn/ui + Tailwind CSS 4 |
| State | TanStack Query + Zustand |
| Charts | Recharts + Tremor |
| Real-time | Socket.io client |
| Mobil (Phase 2) | React Native + Expo (umumiy biznes mantiq'i bilan) |

### Backend

| Komponent | Texnologiya |
| --- | --- |
| API Gateway | NestJS 11 + Fastify adapter |
| Worker / Queue | BullMQ + Redis (BullMQ allaqachon SalesCoach'da bor) |
| Database | PostgreSQL 16 + TimescaleDB (KPI metric'lari uchun) |
| Cache | Redis 7 (sessiyalar va cache) |
| Object storage | MinIO (lokal) / Cloudflare R2 (prod) |
| Search | Meilisearch (lead va kontakt qidirish) |

### AI Layer

| Vazifa | Provayder |
| --- | --- |
| Asosiy reasoning | Anthropic Claude Sonnet 4.6 (analitika va insight) |
| Tez javoblar | Google Gemini 1.5 Flash (oddiy tahlil, ko'p so'rovlar) |
| Embeddings | OpenAI text-embedding-3-small (lead semantik qidirish) |
| Voice/Transcription | ElevenLabs (audio-hisobot) + Whisper (qo'ng'iroq tahlili) |

### Telegram va boshqa kanallar

| Kanal | Kutubxona |
| --- | --- |
| Telegram Bot | grammY (TypeScript) — stack birligi uchun |
| WhatsApp Business | Twilio API / Wapitex (mahalliy) |
| Email | Resend (transactional) + Postmark (digest) |
| SMS (UZ) | Eskiz.uz / PlayMobile |

### Infratuzilma

| Komponent | Yechim |
| --- | --- |
| Orkestratsiya | Docker Compose (dev) → Google Cloud Run (prod, mavjud) |
| DB hosting | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage) |
| CDN va Edge | Cloudflare (Pages + Workers) |
| Monitoring | PostHog (analytics) + Sentry (error) |
| CI/CD | GitHub Actions → Cloud Run (mavjud workflow'lar) |
| Tolovlar | Click + Payme (UZ) + Stripe (global) |

## 4.2 Mikroservislar arxitekturasi

Pulse 5 ta asosiy servisdan iborat. Har biri mustaqil masshtablanadi va alohida deploy qilinadi.

| Servis | Mas'uliyat |
| --- | --- |
| api-gateway | Mijoz so'rovlari, auth, rate limit, web va mobil uchun REST/GraphQL |
| crm-sync | CRM platformalardan ma'lumot olish (cron + webhook). Adapter pattern: AmoCRMAdapter, BitrixAdapter, HubSpotAdapter, PipedriveAdapter |
| insight-engine | AI tahlil, KPI hisoblash, anomaliya aniqlash, prognoz. Claude + Gemini chaqiruvlari |
| reporter | Hisobot generatsiya: PDF, Telegram, Email, WhatsApp. Scheduled jobs |
| alert-engine | Real-time triggerlar: lead javobsiz, KPI buzildi, anomaliya. WebSocket + push |

## 4.3 Ma'lumotlar oqimi (Data Flow)

- CRM (AmoCRM/Bitrix/...) → webhook yoki cron (har 5 daqiqada) → crm-sync

- crm-sync → normalizatsiya → PostgreSQL (raw) + TimescaleDB (metric'lar)

- insight-engine har soatda anomaliya tekshiradi (KPI > threshold? lead javobsiz?)

- reporter har kuni 19:00 Toshkent vaqtida kunlik hisobot yuboradi

- alert-engine real-time WebSocket → Telegram bot → guruhga signal

- Dashboard Next.js orqali Supabase realtime → jonli yangilanishlar

## 4.4 Asosiy DB sxemasi

| Jadval | Maqsadi |
| --- | --- |
| organizations | Mijoz korxonalar (multi-tenant) |
| users | Foydalanuvchilar (rol: owner, manager, sales, viewer) |
| crm_connections | CRM token'lar (shifrlangan), webhook url'lar |
| leads | Normallashtirilgan lead obyektlari (har CRM'dan) |
| pipelines | Sotuv voronkasi va bosqichlari |
| activities | Qo'ng'iroq, xabar, uchrashuv (timeline) |
| metrics_daily | Kunlik KPI agregatsiyalari (TimescaleDB hypertable) |
| insights | AI tomonidan yaratilgan insight'lar (cache) |
| alerts | Yuborilgan ogohlantirishlar va ularning natijalari |
| reports | Generatsiya qilingan hisobotlar (PDF, history) |

## 4.5 Xavfsizlik

- CRM token'lar AES-256-GCM bilan shifrlanadi, kalit Cloud KMS'da

- Multi-tenant: har bir so'rov organization_id bo'yicha filterlanadi (RLS PostgreSQL)

- API rate limit: oddiy mijoz 100 req/min, premium 1,000 req/min

- Audit log: barcha CRM amallar va sezgir o'zgarishlar saqlanadi

- GDPR-ready: foydalanuvchi ma'lumotlarini eksport va o'chirish endpoint'lari

- 2FA admin akkauntlar uchun majburiy

# 5. MVP scope (90 kun)

90 kunda chiqarish kerak bo'lgan minimal mahsulot. Hech narsa qo'shilmaydi — hech narsa olib tashlanmaydi.

## 5.1 MVP'ga kiradi (MUST HAVE)

| # | Funksiya | Sabab |
| --- | --- | --- |
| F-01 | AmoCRM integratsiyasi (OAuth + webhook) | Birinchi bozor — Reportagram'ning mijozlari |
| F-02 | Telegram bot — kunlik hisobot guruhga | Reportagram'ning asosiy taklifi, paritet |
| F-03 | Web dashboard — login, KPI ko'rinish, sozlamalar | Mijoz Telegram'dan tashqarida ham ko'rishi kerak |
| F-04 | AI Insight: «Bugun nima yomon ketdi» bo'limi | Asosiy USP — bu yo'q bo'lsa biz Reportagram emasmiz |
| F-05 | Lead javob tezligi alert (15 daqiqa SLA) | Eng yuqori ROI bergan funksiya boshqa SaaS'larda |
| F-06 | Brandlangan PDF kunlik hisobot | Yirikroq mijozlar boss'lariga jo'natadi |
| F-07 | Click va Payme tolov integratsiyasi | O'zbekiston bozori uchun shart |
| F-08 | 3 ta tarif: Starter, Pro, Business | To'lov qabul qilish uchun |
| F-09 | Onboarding sehrgar (5 daqiqada ulanish) | Reportagram'dan bittadan ortiq sabab kerak |
| F-10 | Trial 14 kun + email drip campaign | Konversiya uchun |

## 5.2 MVP'ga kirmaydi (POSTPONE)

- Bitrix24, Pipedrive, HubSpot — Phase 2 (oy 4-6)

- WhatsApp Business kanali — Phase 2

- Mobil ilova (iOS/Android) — Phase 3

- Video-summary va audio hisobot — Phase 3

- White-label agentliklar uchun — Phase 3

- Prognoz va anomaliya AI — Phase 2 oxirida

## 5.3 «Done» kriteriylari

- 10 ta tolovchi mijoz Pulse'ga ulangan

- Stripe yoki Click orqali kamida $500 MRR

- Uptime > 99.5% oxirgi 30 kun

- Birinchi hisobot generatsiyasi onboardingdan keyin 60 daqiqa ichida

- NPS > 40 (15 ta foydalanuvchi so'rovi)

# 6. 12 haftalik yo'l xaritasi

Hafta-by-hafta deliverable. Har sprintdan keyin demo va retro.

| Hafta | Sprint nomi | Asosiy deliverable | Mas'ul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Foundation | Monorepo setup, CI/CD, Supabase, dizayn tizim, brand kit | Tech Lead + Brand |
| 3-4 | AmoCRM sync | AmoCRM OAuth + webhook + normalizatsiya + DB sxema | Backend |
| 5-6 | Dashboard MVP | Login, organization, KPI ekran, sozlamalar | Frontend |
| 7-8 | Telegram bot | grammY bot, guruhga ulash, kunlik report cron | Backend + Bot |
| 9-10 | AI Insights | Claude integratsiya, kunlik insight prompt, anomaliya | AI Engineer |
| 11 | Tolov + PDF | Click va Payme, brandlangan PDF, tariflash | Full-stack |
| 12 | Beta launch | 10 ta paid customer, monitoring, support, fixlar | Hammasi |

## 6.1 Phase 2 (oy 4-6) — Beta kengaytmasi

- Bitrix24 va Pipedrive integratsiyasi

- WhatsApp kanali

- Prognoz: «Oy oxirigacha qancha sotamiz» AI modeli

- Multi-language UI (Uzbek, Russian, English)

- Qozog'iston tolov tizimlari (Kaspi.kz)

- Mavjud agentliklar uchun white-label rejim

## 6.2 Phase 3 (oy 7-12) — Global expansion

- HubSpot va Salesforce integratsiyasi

- React Native mobil ilova

- Video-summary (har kuni 1 daqiqalik AI klip)

- Marketplace: 3rd-party plugin'lar

- Stripe va xalqaro tolov

- Y Combinator yoki 500 Startups arizasi

# 7. Jamoa va resurslar

## 7.1 MVP jamoasi (3 kishi)

| Rol | Nima qiladi | FTE | Oyiga $ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Backend | Arxitektura, NestJS, integratsiyalar | 100% | $2,500 |
| Frontend Engineer | Next.js dashboard, mobil web | 100% | $1,800 |
| Siz (Product / Brand) | Strategiya, brending, sotuv, dizayn | 50% | — |

Jami oylik kontrakt: ~$4,300. 3 oylik MVP byudjeti: ~$13,000.

## 7.2 Outsourcing (per task)

- AI Engineer (prompt tuning, RAG) — 2 hafta, $1,500

- Designer (UI polish, illustrations) — qisman jalb qilingan, $1,200

- Copywriter (landing + email drip) — bir martalik, $400

## 7.3 Tools va xizmatlar (oylik $)

| Xizmat | Oyiga $ | Izoh |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | $25 | DB + Auth + Storage |
| Cloud Run | $50-150 | Hajm bo'yicha |
| Cloudflare | $20 | CDN + Workers |
| Anthropic Claude | $200-500 | Insight engine |
| Google Gemini | $50-100 | Tez tahlil |
| GitHub Team | $15 | Repo + Actions |
| Resend + Postmark | $30 | Email |
| Sentry + PostHog | $50 | Monitoring |
| Linear | $30 | Loyiha boshqaruvi |
| Domen + SSL | $10 | trypulse.io va h.k. |

Jami infra: ~$500-1,000/oy MVP davrida.

# 8. Monetizatsiya va narx modeli

## 8.1 Tariflar (O'zbekiston)

| Tarif | Oyiga | Limit | Kim uchun |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | 299,000 so'm | 1 CRM, 5 user, 1 guruh | Kichik jamoa (3-5 sotuvchi) |
| Pro | 799,000 so'm | 2 CRM, 15 user, AI Insights | O'rta biznes (10-20 sotuvchi) |
| Business | 1,990,000 so'm | Cheksiz, white-label, API | 50+ sotuvchi, agentliklar |

## 8.2 Tariflar (MDH bozori — Rossiya, Qozog'iston)

| Tarif | Oyiga $ | Limit | Kim uchun |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | $29 | 1 CRM, 5 user | Solo va kichik jamoa |
| Pro | $79 | 2 CRM, 15 user, AI | O'rta biznes |
| Business | $199 | Cheksiz, API, white-label | Yirik biznes |

## 8.3 Tariflar (Global)

| Tarif | Oyiga $ | Limit | Kim uchun |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | $49 | 1 CRM, 5 user | Solo founder |
| Pro | $149 | 3 CRM, 25 user, AI | Sotuv jamoasi |
| Business | $399 | Cheksiz, SLA, dedicated | Enterprise |

## 8.4 Unit economics (MVP davri)

| Ko'rsatkich | Starter | Pro |
| --- | --- | --- |
| Oylik tushum (ARPU) | $25 | $70 |
| Servis xarajati | $6 | $15 |
| Bruto marja | 76% | 78% |
| CAC (xarajat per mijoz) | $60 | $120 |
| Payback davri | 3.2 oy | 2.3 oy |
| LTV (24 oy retention) | $420 | $1,400 |
| LTV/CAC | 7.0x | 11.6x |

## 8.5 Tushum prognoz (12 oy)

| Oy | Yangi | Cherned | Jami mijoz | MRR | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30 | 0 | 30 | $1,500 | $18,000 |
| 6 | +170 | 10 | 190 | $11,500 | $138,000 |
| 9 | +260 | 30 | 420 | $28,000 | $336,000 |
| 12 | +440 | 60 | 800 | $60,000 | $720,000 |

# 9. Go-to-Market strategiyasi

## 9.1 Birinchi 30 ta mijoz (manuel)

- Sizning shaxsiy tarmoq — Jon Branding mijozlari (taxminan 50 ta firma AmoCRM ishlatadi)

- Reportagram'ning shikoyatchi mijozlari — Telegram'da qidirish, qiziqarli takliflar

- AmoCRM partner'lari va integratorlari bilan referral

- Sizning shaxsiy brand (@baxtiyorjongaziyev) — content marketing

## 9.2 Launch dasturi (3 hafta)

- Hafta -2: Landing page, email list yig'ish, teaser videolar

- Hafta -1: Private beta — 5 mijoz $0 (faqat feedback)

- Hafta 0: Public launch — Telegram kanal, Instagram Reels, Threads

- Hafta 1: Webinar «Reportagram vs Pulse: qaysi biri yaxshiroq»

- Hafta 2: 14 kunlik trial promo + lifetime 50% chegirma birinchi 50 mijozga

- Hafta 3: Mijoz case study — Jon Branding o'zining Pulse hisoboti

## 9.3 Marketing kanallari

| Kanal | Format | Byudjet/oy | Kutilgan natija |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram Reels | Tutorial, before/after | Organic | 5-10 lead/kun |
| Telegram kanal | Daily tips, case study | Organic | Auditoriya qurish |
| Threads + Twitter | Branding va sotuv tips | Organic | Eksperlik signal |
| YouTube | 10 daqiqalik chuqur video | $200 | SEO va auditoriya |
| Google Ads | AmoCRM keyword | $500 | Trial konversiyasi |
| Partner referral | AmoCRM integratorlar | 30% commission | B2B leadlar |

## 9.4 Content strategiya — sizning kuchli tomoningiz

- «CRM sotuvi 80% hisobotsiz o'ldi» — manifest post

- «5 ta KPI har bir CEO bilishi kerak» — carousel

- «Reportagram'ni qanday almashtirdim» — case study

- Pulse haqida har hafta 1 ta Reels — sotuv va branding bo'yicha

- Threads'da real vaqtda mahsulot rivojini ulashish (build in public)

# 10. Xavflar va ularni boshqarish

| Xavf | Ehtimol | Ta'sir | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportagram tezda javob qaytaradi (AI qo'shadi) | Yuqori | Yuqori | Tezroq harakat qilish, brending va community'ga sarmoya, switching cost yaratish |
| AmoCRM API rate limit | O'rta | O'rta | Webhook + smart polling, cache, bir nechta dev token |
| AI xarajati MRR'dan oshib ketadi | O'rta | Yuqori | Gemini Flash arzon model'ga ko'p og'ish, kunlik insight cache |
| MVP'da scope cre | Yuqori | Yuqori | 10 ta MUST funksiya — boshqasiga «yo'q» |
| Click/Payme integratsiyasi sekin | O'rta | O'rta | Stripe bilan parallel boshlash, paid first foreign customer |
| O'zbekistonda to'lov qobiliyati kam | O'rta | Yuqori | Tezda Qozog'iston va Rossiya bozoriga chiqish (oy 4-6) |
| Tech jamoa topa olmaslik | O'rta | Yuqori | Hozirdan Toptal yoki tanish dasturchilarni qidirish |
| Reportagram bilan huquqiy nizo | Past | O'rta | Brand va texnologiya o'zining: kopiya yo'q. Patent qidirish |

# 11. Muvaffaqiyat ko'rsatkichlari (KPI)

## 11.1 Mahsulot KPI

- Activation rate: ro'yxatdan o'tgan mijozlarning %i 1-soat ichida birinchi hisobot oladi (target: 60%)

- Day-7 retention: ro'yxatdan o'tgan mijozlarning %i 7-kunda hali ham faol (target: 50%)

- Day-30 retention: target 35%

- Trial-to-paid: 14-kunlik trial mijozlarning %i to'laydi (target: 20%)

- Insight click-through: AI insight'ga bosish nisbati (target: 40%)

## 11.2 Biznes KPI

- MRR oyiga 20% o'sish (oy 3-12)

- Churn rate < 5% oyiga

- NPS > 50 (oy 6 dan boshlab)

- CAC payback < 4 oy

- Gross margin > 70%

## 11.3 Bizning Pulse uchun Pulse — ichki dashboard

Eng yaxshi reklama — biz ishlatadigan mahsulot. Jon Branding agentligining barcha hisobotlari Pulse orqali. Bu bizning «day-0 customer» va eng kuchli case study.

# 12. Keyingi qadamlar (siz uchun)

Bu hujjat ko'rsatma emas — yo'nalish. Quyidagilarni 7 kun ichida tasdiqlash kerak.

## 12.1 Hafta 1 vazifalari

- Nom tasdiqlash: «Pulse» yoki muqobil? Domen sotib olish (trypulse.io, pulse.uz)

- Tech Lead bilan suhbat — 3 ta nomzodni intervyu qilish

- AmoCRM rasmiy partner ariza yuborish (oraliq integratsiya tezligi)

- Logo, brand kit va landing prototip — Jon Branding'da boshlash

- 5 ta potentsial mijoz bilan suhbat (problem validation)

- Click va Payme'ga integratsiya arizasi

- Reportagram'ni 30 kun sinab ko'rish (raqobat tahlili)

## 12.2 Qanday boshlash kerak

«Boshlash uchun ideal vaqt yo'q. Faqat boshlash kerak.»

Birinchi qadam — domen va landing page. Ikkinchi qadam — Tech Lead bilan kontrakt. Uchinchi qadam — 5 ta beta mijozni topish. Qolgani yo'lda hal bo'ladi.

— Pulse —

Sotuvning yurak urishi.